Приложение № 1 к Методике по осуществлению мониторинга целевого использования средств бюджетного кредита

# Форма отчётности документального мониторинга целевого использования средств бюджетного кредита

Дата составления: 15.08.2026

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Заёмщик | ОсОО «Алтын-Тоо» |
| Отрасль и вид деятельности | Строительство, производство строительных материалов |
| Адрес | Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н, с. Кок-Арт, ул. Ленина, 5 |
| Руководитель (Ф.И.О., контактный телефон) | Токтосунов Э. К., +996 555 00-12-34 |
| Основание выдачи бюджетного кредита | распоряжение Кабинета Министров КР от 10.02.2024 № 31-р |
| Кредитный договор | № 24-2/088 от 12.03.2024 |
| Перечисление средств бюджетного кредита | транш 1 — 1 500 000,00 сом, 20.03.2024; транш 2 — 1 000 000,00 сом, 25.06.2024 |
| Цель кредита | приобретение оборудования и строительство цеха |
| Сумма кредита | 4 000 000,00 сом |
| Освоено | 2 500 000,00 сом |
| Текущий остаток | 2 500 000,00 сом |
| Процентная ставка | 5,00 % годовых |
| Штрафные санкции | 0,05 % от суммы просрочки за каждый день |
| Срок погашения бюджетного кредита | до 12.03.2029 |
| Периодичность погашения бюджетного кредита | ежемесячно |
| Обеспечение бюджетного кредита | залог оборудования и недвижимости, договор залога № 24-2/088-З1 от 12.03.2024 |

| Наименование расхода | Договор: дата и номер | Договор: сумма | Акт выполненных работ / акт приёма-передачи товара: дата и номер | Акт: сумма | Платёжное поручение / квитанция: дата и номер | Платёжное поручение: сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарный станок | № 12 от 18.03.2024 | 400 000,00 | № 5 от 22.03.2024 | 400 000,00 | № 88 от 21.03.2024 | 400 000,00 |
| Монтаж оборудования | № 15 от 10.04.2024 | 1 100 000,00 | № 9 от 30.04.2024 | 1 100 000,00 | № 131 от 05.05.2024 | 1 100 000,00 |
| Строительные материалы | № 21 от 15.05.2024 | 1 000 000,00 | № 14 от 20.07.2024 | 1 000 000,00 | № 204 от 27.06.2024 | 1 000 000,00 |
| Итого |  | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 |

Вывод: Расходы подтверждены документами на 2 500 000,00 сом; суммы договоров, актов и платёжных поручений совпадают, платежи в пределах срока действия кредитного договора. Оплата по договору № 21 (платёжное поручение № 204 от 27.06.2024) произведена до подписания акта № 14 от 20.07.2024 — авансом.

Рекомендации: Провести фактический мониторинг с выездом.

| Начальник департамента | ______________ Фамилия И. О. |
| --- | --- |
| Заведующий отделом | ______________ Фамилия И. О. |
| Исполнитель | ______________ Осмонов Б. Т. |

## ФО-75 «Отчёт документального мониторинга целевого использования» — описание бланка

| Номер | ФО-75 |
| --- | --- |
| Название | Отчёт документального мониторинга целевого использования |
| Часть | Бланк |
| Модуль | Целевое использование |
| Получатель | внутренний |
| Язык | рус |
| Основание | Методика №16 пп. 4, 6, 7, прил. 1 |
| Образец-основа | Методика №16, прил. 1 |
| Зачем | Зафиксировать результат документального мониторинга целевого использования бюджетного кредита: сопоставить условия кредита с договорами, актами и платёжными документами заёмщика и сделать вывод. |
| Когда | По одному кредиту: при единовременной выдаче — в течение 6 месяцев после предоставления средств и далее ежеквартально до полного освоения; при выдаче траншами — в течение 3 месяцев со дня предоставления очередного транша (Методика №16 п. 7). |
| Получатель и адрес | Внутренний бланк: остаётся в деле кредита, передаётся службе риск-менеджмента и контроля по требованию. |
| Текст | Форма Методики №16, приложение 1 «Форма отчётности документального мониторинга целевого использования средств бюджетного кредита»: дата составления, таблица «Параметр / Описание» (16 параметров в порядке формы), таблица расходов с общей шапкой, «Вывод», «Рекомендации», подписи. Повторены как в приложении; постоянны названия параметров и колонок. |
| Регистрационный номер | Не присваивается. По желанию регистрируется как внутренний документ при передаче в службу риск-менеджмента. |
| Формат | А4 книжная, docx и pdf. Порядок как в приложении: дата составления, таблица «Параметр / Описание» (две колонки), таблица расходов (общая шапка «Договор», «Акт выполненных работ / акт приёма-передачи товара», «Платёжное поручение / квитанция»; у каждой дата и номер, сумма; последняя строка «Итого»), «Вывод», «Рекомендации», три подписи: начальник департамента, заведующий отделом, исполнитель. |

### Что подставляется

| Значение | Откуда |
| --- | --- |
| Дата составления | дата формирования бланка |
| Заёмщик, отрасль и вид деятельности, адрес, руководитель (ФИО, телефон) | карточка субъекта заёмщика |
| Основание выдачи бюджетного кредита | решение Кабинета Министров КР из карточки кредитной программы или кредита |
| Кредитный договор | номер и дата договора, карточка кредита |
| Перечисление средств бюджетного кредита | платежи выдачи или траншей: даты, суммы |
| Цель кредита, сумма кредита, освоено, текущий остаток | карточка кредита и освоение траншей |
| Процентная ставка, штрафные санкции, срок и периодичность погашения | условия кредитного договора |
| Обеспечение бюджетного кредита | договоры залога и поручительства кредита |
| Таблица расходов: наименование расхода; договор, акт выполненных работ или приёма-передачи товара, платёжное поручение или квитанция — дата и номер, сумма | документы целевого использования, загруженные по кредиту |
| Вывод, рекомендации | вводит исполнитель |
| Подписанты | начальник департамента, заведующий отделом, исполнитель |

### Правила проверки

- Для КЗ-12 бланк формируется по кредиту с освоенными траншами и перечисленными средствами.

- «Освоено» в параметрах = сумме перечислений средств по кредиту (1 500 000,00 + 1 000 000,00) = итогу колонки «Платёжное поручение / квитанция, сумма».

- Итого по каждой колонке «Сумма» таблицы расходов = сумме строк; по каждой строке сумма платёжного поручения = сумме договора (Методика №16 п. 6 пп. 2).

- Дата каждого платёжного поручения не раньше даты кредитного договора (12.03.2024); «Вывод» называет оплату раньше акта, если она есть (платёжное поручение № 204 до акта № 14).

- Сумма кредита 4 000 000,00, дата и номер договора, ставка = карточке кредита; текущий остаток = остатку основной суммы на дату составления.

- Заёмщик, адрес и руководитель = карточке субъекта.